VN30 図解新聞

VN30 図解新聞 自動化パイプライン — たたき台 v1

作成: 2026/6/29 / 前提: LSEG端末なし・無料公開ソース・Claude Code (PowerShell 7) 運用

0. このドキュメントの位置づけ

これは「動く保証」ではなく「作る順番と構造の合意」を取るためのたたき台。 実装段階で「サイト構造が想定と違う」は必ず起きる。その前提で、まず全体の絵を確定させる。

1. ゴール（今回のスコープ = B案）

毎営業日、VN30の30銘柄＋VN指数の「終値・前日比」を無料ソースから取得し、 米国版「図解新聞」のベトナム版を1枚出力する。

やること

- VN指数（.VNI）の終値・前日比・出来高

- VN30構成30銘柄の終値・前日比

- 上記から「今日の一言（例: 銀行高・不動産安）」の材料を機械的に抽出

- 図解1枚（タイル＋見出し＋マクロ帯）を生成

やらないこと（今回は捨てる）

- 全402銘柄の取得（→ それは旧v4テンプレの役割。今回は不要）

- 週次トータルリターン・セクター加重（→ 後で足せる。初版は入れない）

- LSEG/Refinitivへの依存（→ 完全に切る）

2. 対象銘柄（確定済み・2025年10月 CPVN資料準拠）

ACB, BCM, BID, CTG, DGC, FPT, GAS, GVR, HDB, HPG, MBB, MSN, MWG, PLX, POW, SAB, SHB, SSB, SSI, STB, TCB, TPB, VCB, VHM, VIB, VIC, VJC, VNM, VPB, VRE

※ VN30は1月・7月の第4月曜に銘柄入れ替え。 　→ 7月入れ替え後はリスト更新が必要（運用上の注意点として後述）

3. アーキテクチャ（4段構成）

[1] 取得      data_fetch    : 無料ソースから30銘柄＋指数の生データを取る

↓

[2] 整形      normalize     : 旧v4テンプレの「抜粋」相当の綺麗な表に整える

↓

[3] 解釈      interpret     : 「今日の一言」「セクター別の強弱」を機械抽出

↓

[4] 出力      render        : 図解新聞HTMLを1枚生成

各段を独立させる理由：

- ソースが変わっても [1] だけ差し替えれば [2][3][4] は無傷

- [4] のデザインをいじっても [1][2][3] に触らなくていい

- 壊れたとき、どの段で壊れたか切り分けやすい

4. データソース戦略（「おまかせ」= 二段構え）

第一候補と予備を持ち、片方が落ちても止まらない設計にする。

| 優先 | ソース | 取得対象 | 想定リスク |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地場ポータル(Vietstock / CafeF) | 30銘柄の終値・前日比 | サイト構造変更・日本からのアクセス制限 |
| 2 | 海外系(investing.com 等) | 指数・主要銘柄の終値 | 無料枠の制限・取得整形の手間 |
| 補 | 手元xlsx(VN622形式) | 時価総額（シェア計算用・低頻度更新） | 手動更新 |

実装初日にやること：両ソースに実際にアクセスして、 「30銘柄が一覧で取れるか」「日本から見えるか」を確認 → 安定した方を [1] の本命にする。

5. 出力レイアウト（米国版図解新聞のベトナム版）

┌─────────────────────────────────────┐

│ ベトナム株 図解新聞      2026年X月X日      │  ← ヘッダー

├─────────────────────────────────────┤

│ VN-Index XXXX.XX (±X.XX%)  VN30 XXXX (±X%) │  ← 指数バー

├─────────────────────────────────────┤

│ [今日のひとこと]                          │

│ 「銀行に資金、不動産は調整」  ← 赤の大見出し   │

│  3行コメント                              │  ← 図解の主役

├──────────────────┬──────────────┤

│ VN30タイル(30銘柄)        │ セクター別     │  ← ヒートマップ

│ 緑=上昇 / 赤=下落 / 騰落率  │ 強弱サマリ     │

├──────────────────┴──────────────┤

│ マクロ帯: ドン/円 178  USD/VND 26,000  金 原油 │  ← 下帯

└─────────────────────────────────────┘

- 図解の主役は「赤い大見出し＋3行」。タイルは脇役（米国版と同じ思想）

- 為替は手元の基準値(178 VND=1円, 1USD=26,000VND)を初期値に。 実運用では当日値に差し替え＋「使用レート明記」（社内ルール準拠）

6. 運用フロー（毎営業日）

1. Claude Code を起動（PowerShell 7）

2. fetch を実行 → 30銘柄＋指数を取得

3. 取得失敗があれば予備ソースに自動フォールバック

4. normalize → interpret → render

5. HTML 1枚が outputs に出る → 目視で1分チェック

6. OK なら完了（※「弓場さんの判断を1回通す半自動」設計）

ベトナム市場は日本時間17:00頃に引け。 → 夕方〜夜に回すのが自然（米国版のような「翌朝」運用も可）

7. 既知の弱点（正直に）

- 無料ソースは構造変更で突然壊れる … だから [1] を独立させ、差し替え前提にする

- 日本からの地場サイトアクセス … 制限がかかる場合あり。初日に要検証

- VN30銘柄入れ替え（年2回） … リストを設定ファイル化し、手で更新できるように

- 「前日比」の基準 … 祝日・休場日の処理を [2] で明示的に持つ

- データの正確性 … 無料ソース由来。社内/対外で使うなら出所明記と免責が要る

8. 作る順番（提案）

Step 1  ソース検証     : 地場/海外、両方に実アクセス。30銘柄取れる方を確定

Step 2  [1]+[2]       : 取得→整形まで。まず「綺麗な30銘柄の表」を作る

Step 3  [4]           : その表から図解1枚を出す（解釈[3]は最初は手動でOK）

Step 4  [3]           : 「今日の一言」抽出を自動化（最後でいい）

Step 5  運用化         : Claude Codeから1コマンドで回るようにまとめる

最初の達成目標は Step 3 まで＝「30銘柄の表から、図解が1枚出る」。 ここまで来れば「端末なしでも回る」が証明できる。解釈の自動化はその後。

9. 次回ここから

- まず Step 1（ソース検証）から。実際にアクセスして取れるか試す

- 取れたら Step 2 で「綺麗な30銘柄の表」を一度作って見せる

- そこで初めて「これなら続けられそう」の手応えが出るはず